## Slide 1
Управление проектами в области анализа данных
продукт “Большие данные” Департамента
информационных технологий города Москвы
Никита Фомичев
Project Management Expert (PME)®
Agile Certified Professional

## Slide 2
Проект - временное предприятие, направленное на создание уникального продукта, услуги или результата
(PMBOK)
В чём отличие от операционной деятельности?
1
Что такое проект?

## Slide 3
Что самое важное в проекте?
1

## Slide 4
Что самое важное в проекте?
1
ЦЕЛЬ!
Зачем мы делаем всё это?
Кому это нужно?

## Slide 5
1
Какая должна быть цель?
SPECIFIC
Конкретная
MEASURABLE
Измеримая
RELEVANT
Значимая
TIME BOUND
Ограниченная во
времени
ACHIEVABLE
Достижимая

## Slide 6
1
Проектный треугольник
Ресурсы
Объем работ
Время

## Slide 7
1
Заинтересованные стороны проекта

## Slide 8
Спонсор проекта
1
Заинтересованные стороны проекта

## Slide 9
Спонсор проекта
Заказчик проекта
1
Заинтересованные стороны проекта

## Slide 10
Спонсор проекта
Заказчик проекта
Пользователи
1
Заинтересованные стороны проекта

## Slide 11
Спонсор проекта
Заказчик проекта
Пользователи
Функциональные руководители
Деловые партнеры
Поставщики и подрядчики
И другие
1
Заинтересованные стороны проекта

## Slide 12
1
Методологии ведения проектов
Классическая
Метод водопада (каскадная модель, waterfall)
Гибкие методологии (Agile)
Kanban
Scrum
etc.

## Slide 13
1
Метод водопада

## Slide 14
1
В чём плюсы водопада?

## Slide 15
1
В чём плюсы водопада?
-заранее определяется набор задач
-в проекте легко отследить ресурсы, риски и затраченное время

## Slide 16
1
В чём минусы для применения в проектах анализа данных?

## Slide 17
1
-сложность в изменении первоначального плана
-при большой неопределенности сложно планировать весь проект
-на проект тратится большое количество времени и ресурсов
В чём минусы для применения в проектах анализа данных?

## Slide 18
1
Канбан

## Slide 19
1
Scrum

## Slide 20
1
Scrum. Диаграмма сгорания

## Slide 21
1
Методология построения моделей CRISP-DM

## Slide 22
1
Структура организаций

## Slide 23
1
Матричная структура организации

## Slide 24
1
Каков результат проекта?
Документ/отчёт
Презентация
Сервис
И др.

## Slide 25
1
Системы управления задачами
Microsoft Project

## Slide 26
1
Что почитать?
1. Том ДеМарко. «Deadline» 2. Джефф Сазерленд. «Scrum. Революционный метод управления проектами» 3. Кеннеди. «Жесткий менеджмент» 4. Том ДеМарко, Тимоти Листер. «Балдеющие от адреналина и зомбированные шаблонами» 5. Agile манифест и его принципы http://agilemanifesto.org/iso/ru/manifesto.html